Приложение 2 к Приказу

от «20» апреля 2022 года

№ 06/ОД

- Тендерная документация

по закупкам работ «Текущий ремонт спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы» и «Текущий ремонт помещений и территорий здания школы Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г. Нур-Султан»

(далее - Тендерная документация)

Предмет закупок: Закуп работ «Текущий ремонт спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы» и «Текущий ремонт помещений и территорий здания школы Некоммерческого Акционерного Общества "Республиканская физико-математическая школа" в г. Нур-Султан» способом тендера.

Заказчик закупок: Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая школа» Адрес: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131.

Организатор закупок: Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая школа» Адрес: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131.

Номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: тел.: +7 (707) 240-19-79.

Сумма, выделенная для закупа без учета налога на добавленную стоимость (далее – НДС) – 316 824 922,00 тенге (триста шестнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать два тенге ноль тиын), в том числе:

| № Лота | Наименование лота | Сумма, выделенная для закупа без учета НДС, тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Текущий ремонт спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы» | 180 950 308,00 |
| 2 | «Текущий ремонт помещений и территорий здания школы Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г. Нур-Султан» | 135 874 614,00 |

Подробная информация о количестве и цене закупаемых товаров, работ, услуг указана в перечне закупаемых товаров, работ, услуг (согласно приложению №1 к Тендерной документации).

Полное описание и техническая характеристика товаров, работ, услуг, указывается в технической спецификации (согласно приложению №2 к Тендерной документации).

Размер обеспечения тендерной заявки: не менее 1 (одного) процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, указанной в тендерной документации.

Тендерные заявки потенциальных поставщиков принимаются по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131, до 10:00 часов «06» мая 2022 года.

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с тендерными заявками потенциальных поставщиков на участие в тендере будет проводиться по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131, в 11:30 часов «06» мая 2022 года.

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с тендерными заявками потенциальных поставщиков будет проводиться секретарем тендерной комиссии до 10:00 часов «06» мая 2022 года по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131.

Срок действия тендерной заявки должен быть не менее 60 (шестьдесят) календарных дней.

Размер обеспечения исполнения договора о закупках по итогам тендера вносится в размере 3 (трех) процентов от общей суммы договора о закупках.

Порядок оплаты: по факту выполнения работ.

Для участия в закупках потенциальный поставщик должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям:

1) обладать правоспособностью и гражданской дееспособностью;

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца;

3) обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.

Потенциальный поставщик кроме общих квалификационных требований, должен соответствовать специальным квалификационным требованиям в части обладания материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

Электронная версия тендерной документации предоставляется бесплатно.

- Требования к оформлению и представлению тендерной заявки

- Тендерная заявка на участие в тендере представляется потенциальным поставщиком организатору до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, указанного в тендерной документации. Тендерная заявка должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист должны быть заверены подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика.

Подписанная техническая спецификация, скрепленная печатью (при ее наличии) предоставляется в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист должен быть заверен подписью и печатью (при ее наличии).

Оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки, прикладываются отдельно.

При этом, представление технической спецификации и оригинала документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки, прошитой в составе тендерной заявки, не является основанием для ее отклонения.

В случае представления оригинала документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки, прошитой в составе заявки на участие в тендере, данный оригинал документа не возвращается потенциальному поставщику.

- Тендерная заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык настоящей Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

- Тендерная заявка должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (при ее наличии).

- В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

- Срок действия тендерной заявки должен соответствовать требуемому сроку, установленному тендерной документацией.

- Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в тендерной документации, отклоняется.

- Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны: полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата заявки на участие в тендере невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора, наименование закупок способом тендера, а также текст следующего содержания: Тендер по закупкам работ «Текущий ремонт спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы» и «Текущий ремонт помещений и территорий здания школы Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г. Нур-Султан» «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11:30 часов «06» мая 2022 года».

- Тендерные заявки представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями Организатору нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131, в срок до 10 часов «06» мая 2022 года.

- Конверты с тендерной заявкой либо документы и/или материалы, являющиеся составной частью тендерной заявки, после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, а также представленные с нарушением порядка оформления, установленного тендерной документацией, не принимаются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам, указанным на конвертах либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

- Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями тендерные заявки, регистрируются секретарем тендерной комиссии в хронологическом порядке, с указанием даты и времени приема тендерных заявок в журнале регистрации тендерных заявок участников тендера, предоставивших тендерные заявки, а также лиц, изъявивших желание присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Обеспечение Заявки

- Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки в размере, не менее 1 (одного) процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, указанной в преамбуле настоящей Тендерной документации, в качестве гарантии того, что он:

- 1) не отзовет либо не изменит и/или не дополнит свою тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

- 2) в случае определения его победителем тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах тендера, и внесет обеспечение исполнения договора о закупках, в случае если условиями закупок предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора;

- 3) в случае признания его участником тендера представит в установленный срок, а в последующем не отзовет свое тендерное ценовое предложение.

- В случае участия в тендере по нескольким лотам потенциальный поставщик обязан представить обеспечение заявки на участие в тендере на каждый лот отдельно, за исключением случая, когда обеспечение заявки на участие в тендере вносится в виде гарантийного денежного взноса на банковский счет организатора закупок.

Срок действия обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

- Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения заявки на участие в тендере:

    - гарантийный денежный взнос, который вносится до истечения окончательного срока предоставления тендерных заявок на банковский счет организатора закупок:

Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая школа» г. Нур-Султан,

KZT ИИК KZ146017131000052888,

БИН: 941240001210, КБе 18,

АО «Народный Банк Казахстана»

(БИК) HSBKKZKX.

В случае внесения обеспечения тендерной заявки на участие путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет организатора, в подтверждающем документе должны быть указаны: наименование тендера (лота), сумма обеспечения, наименование Организатора и потенциального поставщика.

    - банковскую гарантию, по форме согласно приложению № 7 к Тендерной документации за подписью первого руководителя банка (филиала банка) или лица, его замещающего с печатью банка (филиала банка) либо в форме электронного документа.

Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его заявки на участие в тендере.

При проведении электронных закупок, в случае внесения потенциальным поставщиком обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии, потенциальный поставщик обязан предоставить организатору закупок оригинал банковской гарантии до истечения окончательного срока подачи заявок на Электроном портале закупок (далее – ЭПЗ).

- Обеспечение тендерной заявки, внесенное потенциальным поставщиком, возвращается потенциальному поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей тендерной заявки до истечения окончательного срока представления заявок;

2) подписания протокола об итогах тендера. Указанный случай не распространяется на потенциального поставщика, определенного победителем;

3) вступления в силу договора о закупках и внесения победителем тендера обеспечения исполнения договора о закупках, предусмотренного тендерной документацией;

4) истечения срока действия тендерной заявки.

- Обеспечение тендерной заявки, внесенное потенциальным поставщиком, удерживается при наступлении одного из следующих случаев:

1) потенциальный поставщик отозвал либо изменил и/или дополнил тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

2) потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

3) победитель тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией о внесении и/или сроках внесения обеспечения исполнения договора о закупках;

4) потенциальный поставщик, признанный участником тендера, не представил в установленный срок либо отозвал свое тендерное ценовое предложение.

- Содержание Заявки

- Тендерная заявка потенциального поставщика на участие в тендере подается организатору закупок в сроки, определенные тендерной документацией, и является формой выражения согласия потенциального поставщика осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги, в соответствии с требованиями и условиями, установленными тендерной документацией.

- Тендерная заявка потенциального поставщика на участие в тендере должна содержать:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в тендере, в соответствии с Приложениями №3 или №4 к тендерной документации (для физических или юридических лиц);

- нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, разрешений, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (в случае, если условиями тендера предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию);

- подписанную и скрепленную печатью (при ее наличии) потенциального поставщика техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика и иные документы, представляемые согласно требованиям, предусмотренным технической спецификации тендерной документации (прилагается отдельно, и должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (при ее наличии);

- оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (в случае, если тендерной документацией предусматривается внесение обеспечения тендерной заявки);

- документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 51 настоящей Тендерной документации (в случае если потенциальный поставщик претендует на применение критериев, влияющих на условное понижение цены);

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или копию электронной справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, полученную с официального интернет источника (www.e.gov.kz)

- ; для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющее право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующего государственного органа или  копию документа, полученную с официального интернет источника (www.e.gov.kz);

- для юридического лица - документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке; нотариально засвидетельствованную копию выписки из реестра держателей акций, выданную не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов. В случае ведения реестра участников товарищества с ограниченной ответственностью предоставляется нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра участников товарищества. Нерезиденты Республики Казахстан представляют нотариально засвидетельствованную с переводом на казахский и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра;

- для юридического лица - оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (и привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей);

- оригинал справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности потенциального поставщика, длящихся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан. Если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или их филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков. Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками;

- оригинал (электронный документ) сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками;

- оригинал сведений о квалификации в соответствии с Приложением №5 к Тендерной документации;

- документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика и/или его субподрядчиков (соисполнителей) квалификационным требованиям;

- перечень субподрядчиков по выполнению работ (соисполнителей при оказании услуг) и объем передаваемых на субподряд (со исполнение) работ и услуг, который не должен превышать в совокупности более двух третей объема работ, услуг (в случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг) в соответствии с приложением №9 к Тендерной документации;

- оригинал доверенности лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания тендерной заявки, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

- В случае участия в тендере временного объединения юридических лиц (консорциума), такое объединение (консорциум) должно предоставить:

- документы, установленные подпунктами 1), 3), 4) пункта 16 Тендерной документации;

- документы, установленные подпунктом 5) пункта 16 Тендерной документации предоставляет только лидер временного объединения юридических лиц (консорциума), установленного соглашением о консорциуме. Расчет критериев, влияющих на условное снижения цены, применяется в отношении лидера временного объединения юридических лиц (консорциума), установленного соглашением о консорциуме;

- документы, установленные подпунктами 6) - 11) пункта 16 Тендерной документации на каждого участника объединения (консорциума);

- нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме. При этом, соглашение о создании консорциума должно предусматривать солидарную ответственность всех членов консорциума, а также деятельность каждого члена объединения (участника);

- нотариально засвидетельствованные копии соответствующих лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг в части деятельности, предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности;

- Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения, с засвидетельствованным нотариусом переводом на язык тендерной документации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Изменение Заявок и их отзыв

- Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления тендерных заявок вправе:

1) изменить и/или дополнить внесенную тендерную заявку;

2) отозвать свою тендерную заявку, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения тендерной заявки.

- Для внесения изменения и/или дополнения в тендерную заявку, необходимо письменное заявление потенциального поставщика в произвольной форме в адрес заказчика/организатора закупок.

Секретарем тендерной комиссии производится возврат тендерной заявки, отражение информации в журнале регистрации тендерных заявок.

- При этом предоставление тендерной заявки с внесёнными изменениями и/или дополнениями должно быть произведено в установленные сроки, и тендерная заявка должна соответствовать всем установленным требованиям.

- Отзыв тендерной заявки потенциального поставщика оформляется в виде письменного заявления в произвольной форме в адрес заказчика/организатора закупок.

- Не допускается внесение изменений и/или дополнений, равно как отзыв тендерной заявки, после истечения окончательного срока представления потенциальным поставщиком тендерной заявки, за исключением случая, когда потенциальный поставщик представляет организатору дополнения к тендерной заявке по замечаниям тендерной комиссии, указанные в протоколе предварительного допуска.

- Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом тендера. Заказчик и/или организатор (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом тендера.

- Вскрытие конвертов с Заявками

- Вскрытие конвертов с тендерными заявками производится в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей в 11:30 часов «06» мая 2022 года по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131, (период между окончательным сроком представления конвертов с тендерными заявками и вскрытием конвертов с тендерными заявками, не должен превышать двух часов).

- Вскрытию подлежат конверты с тендерными заявками, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом тендера и тендерной документации.

- В случае, если на тендер (лот) представлена только одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка также вскрывается и рассматривается.

- Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков до 10:00 часов «06» мая 2022 года по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131.

- До начала заседания тендерной комиссии секретарь тендерной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей последовательности:

- председатель тендерной комиссии или лицо, определенное председателем, информирует присутствующих о:

- составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

- вскрывает конверты с тендерными заявками и оглашает перечень документов, содержащихся в тендерной заявке.

- секретарь тендерной комиссии:

- оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками;

- запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии вопросов, жалоб или возражений по процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, организатор закупки опубликовывает на Интернет-ресурсе НАО, текст подписанного протокола вскрытия конвертов с тендерными заявками.

- Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса.

- В случае отсутствия тендерных заявок, оформляется только протокол об итогах с указанием информации об отсутствии тендерных заявок.

- Порядок рассмотрения тендерных заявок, предварительный допуск, допуск к участию в тендере

- Рассмотрение заявок на участие в тендере осуществляется тендерной комиссией с целью определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и/или требованиям тендерной документации.

В случае выявления тендерной комиссией потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации, оформляется протокол предварительного допуска к участию в тендере.

В случае, соответствия всех потенциальных поставщиков квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации протокол предварительного допуска к участию в тендере не оформляется.

- Тендерная комиссия в случае выявления несоответствия потенциального поставщика квалификационным требованиям и/или требованиям тендерной документации, предоставляет таким потенциальным поставщикам право для приведения тендерных заявок в соответствии с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска на Интернет-ресурсе НАО.

- Не предоставляется право для устранения замечаний тендерной комиссии потенциальным поставщикам, нарушившим пункт 11 настоящей Тендерной документацией.

- Решение тендерной комиссии о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в тендере, принимается в срок, не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками. После чего, протокол предварительного допуска размещается на Интернет-ресурсе НАО не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подписания протокола предварительного допуска к участию в тендере.

- Протокол предварительного допуска к участию в тендере подписывается председателем, заместителем председателя и всеми членами тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии в день принятия решения о предварительном допуске к участию в тендере.

- Потенциальный поставщик представляет организатору дополнения к тендерной заявке по замечаниям тендерной комиссии, оформленные в соответствии с требованиями, предъявляемыми при подаче тендерной заявки в сроки, указанные в протоколе предварительного допуска.

Документы, представленные потенциальным поставщиком для повторного рассмотрения тендерных заявок, являются их неотъемлемой частью.

- Потенциальный поставщик, определенный на предварительном допуске не соответствующим квалификационным требованиям и/или требованиям тендерной документации, представляет тендерной комиссии для повторного рассмотрения заявок только те документы, сведения и иные подтверждения, которые явились объектом несоответствия, указанные в протоколе предварительного допуска к участию в тендере.

- Дополнения к тендерной заявке должны быть прошиты, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика.

- Потенциальный поставщик запечатывает дополнения к тендерной заявке в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование потенциального поставщика, а также текст следующего содержания: Тендер по закупкам работ «Текущий ремонт спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы» и «Текущий ремонт помещений и территорий здания школы Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г. Нур-Султан» ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКЕ – «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ часов __________ 2022 года (срок предоставления конвертов с дополнениями к тендерной заявке, будет указан в протоколе предварительного допуска к участию в тендере).

- Вскрытие конвертов с дополнениями осуществляется тендерной комиссией в сроки, указанные в протоколе предварительного допуска. Потенциальный поставщик и/или его уполномоченный представитель, представившие дополнения может присутствовать при вскрытии конвертов с дополнениями к тендерной заявке.

- Вскрытие конвертов с дополнениями производится в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей в 11:30 часов ________ 2022 года по адресу: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131, (период между окончательным сроком представления конвертов с тендерными заявками и вскрытием конвертов с тендерными заявками, не должен превышать двух часов).

- Тендерная комиссия в течение 3-х (трех) рабочих дней после вскрытия дополнений, повторно рассматривает заявки на участие в тендере потенциальных поставщиков, указанных в протоколе предварительного допуска к участию в тендере, на предмет полноты приведения их в соответствие с квалификационными требованиями и/или требованиями тендерной документации, по документам, сведениям и иным подтверждениям, которые явились объектом не соответствия, указанных в протоколе предварительного допуска к участию в тендере.

- При рассмотрении заявок, тендерная комиссия вправе:

1) запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок;

2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

В случае осуществления тендерной комиссией запросов, с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц, срок рассмотрения заявок может быть продлен на 15 (пятнадцать) календарных дней.

- Тендерной комиссией при повторном рассмотрении заявок на участие в тендере не допускается отклонение потенциальных поставщиков по основаниям, не предусмотренным в протоколе предварительного допуска к участию в тендере.

- Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

1)	признания тендерной заявки несоответствующей требованиям тендерной документации;

2) признания потенциального поставщика не отвечающим квалификационным требованиям;

3) если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего тендерную заявку в данном тендере (лоте);

4)	потенциальный поставщик и/или его субподрядчик (соисполнитель) состоит в едином реестре недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);

5)	поставщик и/или его субподрядчик (соисполнитель) состоит в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

6) если потенциальный поставщик предоставил недостоверную информацию.

- Не допускается отклонение тендерной заявки за наличие ошибки, опечатки, описки в тендерной заявке (за исключением предложенной цены (скидок), технической спецификации, документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки).

- Потенциальный поставщик должен быть признан не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований:

1)	непредставления либо представления ненадлежащее заполненного документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика;

2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия;

3)	установления факта предоставления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

- По результатам рассмотрения тендерных заявок тендерная комиссия:

1) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным и иным требованиям тендерной документации, и признает участниками тендера;

2) применяет к ним относительные значения критериев, условного снижения цены потенциального поставщика, за исключением случая признания участником тендера 1 (одного) потенциального поставщика;

3) оформляет протокол о допуске к участию в тендере.

- К допущенным потенциальным поставщикам, которые соответствуют квалификационным требованиям и/или требованиям тендерной документации, признанных участниками тендера, тендерная комиссия применяет следующие критерии оценки и сопоставления тендерных заявок потенциальных поставщиков, влияющих на условное понижение цены:

1) наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг в течение последних десяти лет - 0,5% (ноль целых пять десятых процента) за каждый последующий один год работы, но не более 5% (пяти процентов), подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями договоров и актов приема-передачи поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, договоров и актов выполненных работ и/или актов приемочной комиссии, подтверждающих факт выполненных работ.

Требования данного подпункта не применяется при закупке работ по строительству новых объектов;

2) наличие у потенциального поставщика опыта работы в строительстве гражданских объектов, в течение последних пяти лет, при этом к опыту работы приравнивается строительство объектов, стоимость которых составляет:

- не менее 15% (пятнадцать) процентов от общей стоимости закупаемых работ на данном тендере, условное снижение цены на 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента за каждый объект, если потенциальный поставщик имеет опыт в качестве генерального подрядчика;

- более 50% (пятьдесят) процентов от общей стоимости закупаемых работ, условное снижение цены на 1 % (один) процент за каждый объект, если потенциальный поставщик имеет опыт в качестве генерального подрядчика;

Опыт работы должен подтверждаться соответствующими нотариально засвидетельствованными копиями договоров и актов выполненных работ, и/или договоров и справок КС-3, и/или актов приемочной комиссии, подтверждающих стоимость и факт выполненных работ, а также статус генерального подрядчика.

Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в тендере данного критерия не должен превышать 30 % (тридцать) процентов.

Требования данного подпункта применяется только при закупке работ по строительству новых объектов.

- наличие у потенциального поставщика сертификатов, требуемых в соответствии с тендерной документацией (сертифицированных систем), соответствующей предмету проводимых закупок - условное снижение цены на 2% (два процента).

Для подтверждения наличия у потенциального поставщика сертификатов, требуемых в соответствии с тендерной документацией (сертифицированных систем), соответствующих предмету проводимых закупок, потенциальный поставщик предоставляет нотариально, засвидетельствованную копию сертификата по форме, установленной законодательством Республики Казахстан.

- В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, указанных в пункте 51 настоящей Тендерной документации и признания участником тендера 1 (одного) потенциального поставщика, тендерная комиссия не применяет к таким потенциальным поставщикам условную скидку.

- Протокол о допуске к участию в тендере подписывается составом тендерной комиссии, а также секретарем тендерной комиссии не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о допуске потенциальных поставщиков к участию в тендере (признания участниками тендера).

- Заказчик/организатор закупок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола о допуске к участию в тендере, обязан разместить текст подписанного протокола на Интернет-ресурсе НАО.

- В случае отсутствия тендерных заявок, протокол заседания тендерной комиссии по допуску к участию в тендере не оформляется (оформляется протокол об итогах с указанием информации об отсутствии тендерных заявок).

- Оформление и представление потенциальными поставщиками, допущенными к участию в тендере, тендерных ценовых предложений

- Представляемые потенциальными поставщиками, допущенными к участию в тендере (участниками тендера), тендерные ценовые предложения оформляются согласно Приложению №6 к Тендерной документации.

Тендерное ценовое предложение должно быть отпечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано потенциальным поставщиком и скреплено печатью (при ее наличии).

В тендерном ценовом предложении не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические ошибки.

- Тендерное ценовое предложение участника тендера, являющегося резидентом Республики Казахстан, должно быть выражено в национальной валюте Республики Казахстан (тенге). Тендерное ценовое предложение участника тендера, не являющегося резидентом Республики Казахстан, может быть выражено в иностранной валюте. Если тендерные ценовые предложения потенциальных поставщиков выражены в иностранных валютах, то для их оценки и сопоставления они переводятся в национальную валюту по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Казахстан, на день представления тендерных ценовых предложений.

- Тендерное ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую сумму товаров, работ, услуг, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, и других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

- Не допускается представление участником тендера более одного тендерного ценового предложения, равно как и отзыв тендерного ценового предложения либо внесение изменений и/или дополнений к представленному тендерному ценовому предложению.

- Потенциальный поставщик запечатывает тендерное ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование потенциального поставщика, а также текст следующего содержания: Тендер по закупкам работ «Текущий ремонт спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы» и «Текущий ремонт помещений и территорий здания школы Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г. Нур-Султан» – ТЕНДЕРНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11:30 часов _____________ 2022 года (срок предоставления конвертов с тендерными ценовыми предложениями, будет указан в протоколе о допуске к участию в тендере).

- Участники тендера или их уполномоченные представители не позднее срока, указанного в протоколе о допуске к участию в тендере, представляют тендерной комиссии конверты с тендерными ценовыми предложениями.

- Конверты с ценовыми предложениями, представленные после истечения окончательного срока их представления, организатором не принимаются.

- Секретарь тендерной комиссии в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации сведения об участниках тендера, представивших конверты с тендерными ценовыми предложениями до истечения срока, установленного протоколом о допуске к участию в тендере.

- Оценка, сопоставление тендерных ценовых предложений и подведение итогов тендера

- Заседание тендерной комиссии по оценке и сопоставлению тендерных ценовых предложений проводится в день, время и месте, указанные в протоколе о допуске к участию в тендере, но не ранее 3 (трех) рабочих дней с даты размещения на Интернет-ресурсе НАО протокола о допуске к участию в тендере.

На заседании тендерной комиссии по оценке и сопоставлению тендерных ценовых предложений вправе присутствовать участники тендера и (или) их уполномоченные представители.

- Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными ценовыми предложениями в присутствии участников тендера и (или) их уполномоченных представителей и объявляет им каждое тендерное ценовое предложение.

- Уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих тендерных ценовых предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в тендерных ценовых предложениях;

- Тендерная комиссия отклоняет тендерные ценовые предложения участников тендера в случаях, если:

1) тендерное ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

2) цена тендерного ценового предложения является демпинговой;

- 3) тендерное ценовое предложение потенциального поставщика не отвечает требованиям тендерной документации.

- Тендерное ценовое предложение признаётся демпинговым в следующих случаях:

1) тендерное ценовое предложение на строительно-монтажные работы и проектно-изыскательские работы, признаётся демпинговым, если оно более чем на 10 (десять) процентов ниже суммы, предусмотренной в тендерной документации;

2) тендерное ценовое предложение на консультационные услуги признаётся демпинговым, если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в тендерной документации;

3) тендерное ценовое предложение на услуги по обеспечению питанием учащихся (детей дошкольного возраста) признаётся демпинговым, если оно более чем на 10 (десять) процентов ниже суммы, предусмотренной для закупки в тендерной документации;

4) тендерное ценовое предложение на работы, не указанные в подпункте 1) настоящего пункта, услуги, не указанные в подпункте 2) и 3) настоящего пункта, признаётся демпинговым, если оно более чем на 15 (пятнадцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных тендерных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в тендерной документации.

- Победитель тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

- Потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

- При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, являющихся предметом тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых товаров (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший тендерную заявку.

- В случае осуществления закупок работ, услуг при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых работ или услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт выполнения аналогичных работ, услуг в административно территориальной области в которой будет осуществляться выполнение работ и услуг.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, с учетом опыта работ на рынке закупаемых работ и услуг, а также опыта аналогичных работ и услуг в административно территориальной области в которой будет осуществляться выполнение работ и услуг (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик ранее предоставивший тендерную заявку.

- Итоги тендера оформляются протоколом, который подписывается составом тендерной комиссии и ее секретарем. Заказчик/организатор не позднее одного рабочего дня со дня подписания протокола об итогах тендера размещает его на Интернет-ресурсе НАО.

- Тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

1) отсутствие представленных тендерных заявок на участие в тендере;

2) представление менее двух тендерных заявок на участие в тендере;

3)  если к участию в тендере не допущен ни один потенциальный поставщик;

4) если к участию в тендере допущен только один потенциальный поставщик;

5) уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

6) непредставления победителем тендера или потенциального поставщика, занявшего второе место, банковской гарантии или иного обеспечения исполнения договора.

- В случае если в тендерной документации предусматривается внесение победителем тендера обеспечения исполнения договора, победитель тендера должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора о закупках представить обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии или иного обеспечения исполнения договора в размере, установленной в тендерной документации.

- В случае, если банковская гарантия или иное обеспечение исполнения договора со стороны поставщика не будет представлено в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор о закупках, удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение тендерной заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место.

- Если потенциальный поставщик, определенный победителем тендера, не представил в установленный срок Заказчику, подписанный договор о закупках, Заказчик вправе заключить договор о закупках с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место.

- Организатор не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, представившего тендерную заявку, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего тендера.

В случае обнаружения нарушений в проведенном тендере, повлиявших на его итоги (определение победителя тендера), тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить итоги тендера, при этом, тендер должен быть проведен повторно.

- Заключение договора о закупках по итогам тендера

- Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в Тендерной документации проектом договора о закупках (приложение №10 к Тендерной документации).

- Договор о закупках заключается в сроки, указанные в протоколе (решении) об итогах закупок, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола (решения) об итогах.

- Договор о закупках должен предусматривать право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае нецелесообразности его дальнейшей реализации.

- Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о закупках вносит обеспечение исполнения договора в размере, указанном в преамбуле настоящей Тендерной документации, путём перечисления гарантийного денежного взноса на банковские счета Организатора:

Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая школа» г. Нур-Султан,

KZT ИИК KZ146017131000052888,

БИН: 941240001210, КБе 18,

АО «Народный Банк Казахстана»

(БИК) HSBKKZKX, (указать соответствующие счета Организатора) или предоставления банковской гарантии по форме согласно приложению № 8 к Тендерной документации, со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения обязательств договору.

Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору о закупках.

Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору о закупках.

- В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику, подписанный договор о закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках и вносится в Единый реестр недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков).

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках по итогам тендера, организатор закупки удерживает внесенное им обеспечение тендерной заявки.

- Заказчик/Организатор вправе на любом этапе закупок отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в плане закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг.

- В этом случае Заказчик/организатор обязан:

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на Интернет-ресурсе НАО;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок возвратить внесенные обеспечения заявок.

- Внесение изменений в проект договора о закупках допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

- внесение изменения в проект договора о закупках инициировано одной из сторон не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупок способом тендера;

- внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора о закупках принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

- Разъяснение положений Тендерной документации

- Потенциальный поставщик, претендующий на участие в тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений тендерной документации. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам Организатора закупок: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131, тел.: +7 (707) 240-19-79.

Организатор закупок обязан в течение трех рабочих дней со дня получения запроса ответить на него и без указания от кого поступил запрос и опубликовать текст разъяснения положений тендерной документации на Интернет-ресурсе НАО.

- Изменение Тендерной документации

- Изменения и/или дополнения в Тендерную документацию вносятся Организатором закупки в установленном порядке в срок не позднее 3 (трех) календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. При этом окончательный срок предоставления Заявок продлевается не менее чем на 5 (пять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях Тендерной документации и изменённом сроке представления заявок Организатор закупки уведомляет всех потенциальных поставщиков, получивших Тендерную документацию, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения изменений и дополнений в Тендерную документацию, путем опубликования внесенных изменений на Интернет-ресурсе НАО.

- Приложения к Тендерной документации:

    - Перечень закупаемых товаров, работ, услуг (приложение №1 к Тендерной документации);

    - Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг (приложение №2 к Тендерной документации);

    - Форма заявки потенциального поставщика (для физических лиц) (приложение №3 к Тендерной документации);

    - Форма заявки потенциального поставщика (для юридических лиц) (приложение №4 к Тендерной документации);

    - Сведения о квалификации (приложение №5 к Тендерной документации);

    - Форма тендерного ценового предложения (приложение №6 к Тендерной документации);

    - Форма банковской гарантии в обеспечение заявки (приложение №7 к Тендерной документации);

    - Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения договора (приложение №8 к Тендерной документации);

    - Сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на тендере, а также виды работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) (приложение № 9 к Тендерной документации).

    - Проект договора о закупках (приложение №10 к Тендерной документации).

_______________________________________

Приложение № 1

к Тендерной документации

| Перечень закупаемых работ Наименование тендера: Строительно-монтажные работы «Текущий ремонт спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы» способом тендера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование работ* | Ед.изм. | Кол-во | Сумма, выделенная для закупок на 2022 год (тенге) | Срок выполнения работ | Место выполнения работ | Наименование заказчика | Сумма авансового платежа |
| 1 | «Текущий ремонт спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы» | Работа | 1 | 180 950 308,00 | С даты заключения договора в течение 70 (семьдесят) календарных дней. | г. Алматы, бульвар Бухар-Жырау 36, литер б (интернат) | Некоммерческое акционерное общество "Республиканская физико-математическая школа" | 0 |
| 2 | «Текущий ремонт помещений и территорий здания школы Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г. Нур-Султан» | Работа | 1 | 135 874 614,00 | С даты заключения договора в течение 45 (сорок пять) календарных дней. | г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Туркестан 2/1. | Некоммерческое акционерное общество "Республиканская физико-математическая школа" | 0 |
|  | * Полное описание, технические характеристики, указывается в технической спецификации |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых работ

ЛОТ №1 «Текущий ремонт спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы» способом тендера

РАЗДЕЛ 1. Специальные квалификационные требования:

1. Потенциальный поставщик должен обладать наличием лицензии на строительно- монтажные работы не менее III категорий (для подтверждения необходимо предоставить нотариально засвидетельствованные копии лицензий и (или) копией электронной лицензии из государственного электронного реестра подтверждающих право Потенциального поставщика выполнение работ).

2. Потенциальный поставщик должен обладать наличием опыта работы на рынке закупаемых аналогичных работ не менее 1 (одного) года.

Опыт работы подтверждается нотариально засвидетельствованными копиями подтверждающих документов (договоров подряда или субподряда и государственных актов по приемке объектов в эксплуатацию или актов выполненных работ (оказанных услуг).

3. Потенциальный поставщик должен иметь в штате нижеуказанных специалистов (для подтверждения необходимо представить нотариально засвидетельствованные копии штатного расписания и индивидуальные трудовые договора):

- не менее 2-х аттестованных инженерно-технических работников. Подтвердить наличием соответствующих нотариально засвидетельствованных копий документов;

- одного инженера-строителя. Подтвердить наличием соответствующих нотариально засвидетельствованных копий документов (диплома);

- не менее 2-х специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже III группы. Подтвердить наличием соответствующих нотариально засвидетельствованных копий документов: диплома, протокола проверки знания и удостоверения;

- - одного специалиста по «БиОТ» (Безопасность и охрана труда). Подтвердить наличием соответствующих нотариально засвидетельствованных копий документов: диплома и сертификата;

- - наличие 2-х специалистов с сертификатом на сервис и техническое обслуживание систем отопления, вентиляции, водоснабжения и кондиционирования. Подтвердить наличием соответствующих нотариально засвидетельствованных копий документов: диплома;

- не менее 2-х кафельщиков. Подтвердить наличием соответствующих копий документов;

- - не менее 2-х сварщиков. Подтвердить наличием соответствующих копий документов;

- не менее 2-х штукатур-маляров. Подтвердить наличием соответствующих копий документов;

- не менее 2-х плотников. Подтвердить наличием соответствующих копий документов;

- - не менее 2-х сантехников. Подтвердить наличием соответствующих копий документов;

- не менее 3-х монтажников по устройству окон. Подтвердить наличием соответствующих копий документов, а также копии протокола работников о прохождении и сдачи экзаменов по ПТМ.

Привлекаемый персонал, не должен иметь судимость и находиться на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, для подтверждения необходимо предоставить копию электронной справки полученную с официального интернет источника (www.e.gov.kz);

Потенциальный поставщик должен обеспечить качественный и количественный состав штата работников необходимый для выполнения всего объема работ в период действия Договора.

РАЗДЕЛ 2. Технические и качественные характеристики:

Выполнения работ по «Текущему ремонту спального корпуса здания школы-интерната Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г.Алматы.

Общий срок продолжительности строительства – 70 (семьдесят) календарных дней.

Гарантийный срок качества выполненных работ - 24 (двадцать четыре) месяца.

Виды работ:

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел-1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка | м2 | 355 |
| 2 | 2 | Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка | м2 | 78,4 |
| 3 | 3 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки | м3 кладки | 0,72 |
| 4 | 4 | Полы из линолеума. Разборка покрытия | м2 | 1736,8 |
| 5 | 5 | Полы из линолеума. Разборка покрытия | м2 | 376,2 |
| 6 | 6 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 843 |
| 7 | 7 | Унитазы и писсуары. Демонтаж | прибор | 75 |
| 8 | 8 | Смеситель без душевой сетки. Демонтаж | шт. | 75 |
| 9 | 9 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка | м трубопроводов | 275 |
| 10 | 10 | Радиатор весом до 240 кг. Демонтаж | шт. | 99 |
| 11 | 11 | Радиатор. Демонтаж | секция | 118 |
| 12 | 12 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 590 |
| 13 | 13 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 3035 |
| 14 | 14 | Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка | м2 | 376,11 |
| 15 | 15 | Шкафы пожарные. Разборка | м2 | 7,68 |
| 16 | 16 | Люки сантехшахт. Разборка | м2 | 11,0825 |
| 17 | 17 | Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка | м2 | 19,2 |
| 18 | 18 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 53,236 |
| 19 | 19 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 53,236 |
| 20 | 20 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 1064,7 |
| РАЗДЕЛ 2. Строительные работы |  |  |  |  |
| 1 | 21 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 364,68 |
| 2 | 22 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 78,4 |
| 3 | 23 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 151,38 |
| 4 | 24 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | кВт | 21,24 |
| 5 | 25 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1035,2 |
| 6 | 26 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 304,9 |
| 7 | 27 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 1796,8 |
| 8 | 28 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 /ТОЛЩИНОЙ 15 ММ | м2 стяжки | 1796,8 |
| 9 | 29 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 1736,8 |
| 10 | 30 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 397,62 |
| 11 | 31 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 2020 |
| 12 | 32 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 497,7 |
| 13 | 33 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 275 |
| 14 | 34 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 75 |
| 15 | 35 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 |
| 16 | 36 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 25 |
| 17 | 37 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 74 |
| 18 | 38 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 310 |
| 19 | 39 | Покрытия из плит керамограниты на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 310 |
| 20 | 40 | Покрытия из плит керамограниты на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 87,2 |
| 21 | 41 | Плинтуса керамограниты. Устройство | м | 69,76 |
| 22 | 42 | Покрытия из плит керамограниты на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 61,9 |
| 23 | 43 | Плинтуса керамограниты. Устройство | м | 49,52 |
| 24 | 44 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 833 |
| 25 | 45 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4800 |
| 26 | 46 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1306,4 |
| 27 | 47 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 422,2 |
| 28 | 48 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 5850 |
| 29 | 49 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1797,1 |
| 30 | 50 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 5850 |
| 31 | 51 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 | м2 окрашиваемой поверхности | 5850 |
| 32 | 52 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 1797,1 |
| 33 | 53 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 | м2 окрашиваемой поверхности | 1797,1 |
| 34 | 54 | Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) | м2 | 1975 |
| 35 | 55 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 373 |
| 36 | 56 | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) | 1 м карниза (галтели) | 2280 |
| 37 | 57 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 281,61 |
| 38 | 58 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | 94,5 |
| 39 | 59 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 20,8 |
| 40 | 60 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,2 |
| 41 | 61 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 75 |
| 42 | 62 | Смесители. Установка | шт. | 75 |
| 43 | 63 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 50 |
| 44 | 64 | Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише | шт. | 12 |
| 45 | 65 | Лючки сантехнических шахт, площадь в свету до 0,5 м2. Установка | решетка | 31 |
| 46 | 66 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до СЕЧЕНИЯ ДО 2 см2 | м борозд | 2950 |
| 47 | 67 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | м кабеля | 3840 |
| 48 | 68 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 1,98 |
| 49 | 69 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 1,86 |
| 50 | 70 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 150 |
| 51 | 71 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 7 |
| 52 | 72 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 50 |
| 53 | 73 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 2 |
| 54 | 74 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 432 |
| 55 | 75 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 200 |
| 56 | 76 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 150 |
| 57 | 77 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 57 |
| 58 | 78 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 25 |
| 59 | 79 | Разветви тельная коробка типа УК-2П | шт. | 200 |
| 60 | 80 | Коробка ответви тельная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм | шт. | 200 |
| 61 | 81 | Коробка ответви тельная этажная под гипсокартон диаметром 80 мм, глубиной 45 мм | шт. | 400 |
| 62 | 82 | /Розетки/Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 403 |
| 63 | 83 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 200 |
| 64 | 84 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М | шт. | 200 |

Примечание* все виды работ, а также цвета материалов согласовываются с Заказчиком

РАЗДЕЛ 3. Прочие характеристики:

Потенциальный поставщик должен иметь специальную технику для доставки и разгрузки строительных материалов, оборудования и вывоза строительного мусора

Текущий ремонт должен быть проведен качественно и своевременно. Все поставляемые строительные материалы должны быть согласованы с Заказчиком. На все поставляемые материалы и оборудование, предоставляются сертификаты соответствия.

Работы выполнять строго с соблюдением специальной одежды и техникой безопасности на рабочем месте.

Материалы и оборудование, используемые при производстве работ Потенциальным поставщиком, должны быть:

- надлежащего (высокого) качества;

- отвечать санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим ГОСТам, требованиям, нормам и правилам Республики Казахстан.

Доставка строительных материалов на территорию Заказчика производится силами Потенциального поставщика за свой счет.

После завершения работ Потенциальный поставщик должен оформить и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию по выполненным работам.

Потенциальный поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

При производстве ремонтных работ необходимо соблюдение норм техники безопасности в соответствии со СН РК 1.04-26-2011 и 1.03-05-2017 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», соблюдение норм пожарной безопасности в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности».

Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами, а также нормативными актами РК, регламентирующими проектирование и строительство, а также соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Республики Казахстан.

Условия производства работ.

Потенциальный поставщик в течение 3-х календарных дней с момента заключения Договора представляет Заказчику на согласование график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ и сметный расчет стоимости работ по ремонту Объекта.

Потенциальный поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имущества Заказчика.

Потенциальный поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

Потенциальный поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работы в рамках Договора, на основании Договора с Потенциальным поставщиком.

Заказчик может провести испытание за счет Потенциального поставщика, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкцию дефектная, Потенциальный поставщик исправляет дефект работу или заменяет конструкцию за свой счет.

В течение гарантийного срока Потенциальный поставщик обязан по уведомлению Заказчика с момента получения уведомления в течение 5-ти рабочих дней прибыть на объект и устранить дефекты и недостатки по текущему ремонту за свой счет.

Потенциальный поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Потенциальным поставщиком материалов и оборудования, которое должны быть доставлены на объект.

После окончания ремонтных работ Потенциальный поставщик обязуется организовать послеуборочные работы (мойка, очистка) и вывоз мусора. Выполнение работ, их качество и сроки текущего ремонта должны соответствовать требованиям СНиП РК.

Потенциальный поставщик должен обеспечить качественный и количественный состав штата работников необходимый для выполнения всего объема работ в период действия Договора.

Потенциальный поставщик должен иметь журнал производства работ, журнал входного контроля материалов, журнал по техники безопасности введения работ.

При выполнении скрытых работ, Потенциальный поставщик обязан приглашать на место производства работ представителей Заказчика, и все вопросы, возникшие в ходе производства работ согласовывать с Заказчиком.

Потенциальный поставщик несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников, в течении действия Договора.

Заказчик не имеет возможности предоставить жилье и питание работникам Потенциального поставщика.

Гарантийные обязательства. Потенциальный поставщик должен предоставить гарантию на выполняемые работы не менее двух лет, с даты подписания акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие по вине Потенциального поставщика, не позволяющие продолжать эксплуатацию объекта, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Потенциальным поставщиком за свой счет.

Основные исходные данные:

- дефектный акт 2021 года:

- договор финансирования за №128 от 23 августа 2021г.;

- Смета;

Место размещения объекта: Филиал Некоммерческого акционерного общества «Республиканская физико-математическая школа» в городе Алматы, г. Алматы, Бостандыкский район, бульвар Бухар Жырау, дом 36.

ПРИМЕЧАНИЕ: Потенциальный поставщик может ознакомится с основными исходными данными у организатора тендера Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая школа» Адрес: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131.

Приложение № 2

к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых работ

ЛОТ №2 «Текущий ремонт помещений и территорий здания школы Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г. Нур-Султан» способом тендера

РАЗДЕЛ 1. Специальные квалификационные требования:

1. Потенциальный поставщик должен обладать наличием лицензии на строительно-

монтажные работы не менее III категорий (для подтверждения необходимо предоставить нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа подтверждающих право потенциального поставщика на выполнение работ).

2. Потенциальный поставщик должен обладать наличием опыта работы на рынке закупаемых аналогичных работ не менее 1 (одного) года.

Опыт работы подтверждается нотариально засвидетельствованными копиями подтверждающих документов (договоров подряда или субподряда и государственных актов по приемке объектов в эксплуатацию или актов выполненных работ (оказанных услуг).

3. Потенциальный поставщик должен иметь в штате нижеуказанных специалистов (для подтверждения необходимо представить копию штатного расписания и индивидуальные трудовые договора):

-одного инженера-строителя. Подтвердить наличием соответствующих нотариально засвидетельствованных копий документов (диплома).

- двух специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже IV группы. Подтвердить наличием соответствующих нотариально засвидетельствованных копий документов: диплома, протокола проверки знания и удостоверения;

-одного специалиста КИПиА. Подтвердить наличием соответствующих нотариально засвидетельствованных копий документов: протокола проверки знания и удостоверение;

- одного специалиста по «БиОТ» (Безопасность и охрана труда). Подтвердить наличием соответствующих нотариально засвидетельствованных копий документов: диплома и сертификата;

Привлекаемый персонал, не должен иметь судимость и находиться на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах, для подтверждения необходимо предоставить копию электронной справки полученную с официального интернет источника (www.e.gov.kz);

Потенциальный поставщик должен обеспечить качественный и количественный состав штата работников необходимый для выполнения всего объема работ в период действия Договора.

РАЗДЕЛ 2. Технические и качественные характеристики:

Выполнения работ по «Текущий ремонт помещений и территорий здания школы Некоммерческого акционерного общества "Республиканская физико-математическая школа" в г. Нур-Султан»

Общий срок продолжительности строительства – 45 календарных дней с даты заключения Договора о закупках работ.

Гарантийные обязательства. Потенциальный поставщик должен предоставить гарантию на выполняемые работы 24 (двадцать четыре) месяца, с даты подписания акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, возникшие по вине Потенциального поставщика, не позволяющие продолжать эксплуатацию объекта, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Потенциальным поставщиком за свой счет.

Виды работ:

| № п.п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Напольные покрытия коридоров |  |  |
|  | 1 этаж |  |  |
| 1 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 100 |
| 2 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 100 |
| 3 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 681 |
| 4 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 681 |
| 5 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 681 |
| 6 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм. Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 694,62 |
|  | 2 этаж |  |  |
| 7 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 400 |
| 8 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 400 |
| 9 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 1650 |
| 10 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1650 |
| 11 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 1650 |
| 12 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм. Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 1683 |
|  | 3 этаж |  |  |
| 13 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 150 |
| 14 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 150 |
| 15 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 469,12 |
| 16 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 469,12 |
| 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 469,12 |
| 18 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм. Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 478,5024 |
|  | Раздел 2. Текущий ремонт актового зала |  |  |
| 19 | Стены и потолки. Зачистка стен от краски | м2 | 500 |
| 20 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 500 |
| 21 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 500 |
| 22 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 | м2 окрашиваемой поверхности | 500 |
| 23 | Решетки для радиаторов. Смена | жалюзийная решетка | 4 |
| 24 | Декоративная алюминиевая решетка. Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 12 |
| 25 | Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза | м2 | 32,208 |
| 26 | Реставрация кресел. По прайсу.Цвет дизайн материала по согласованию с заказчиком. | шт | 210 |
| 27 | Разборка покрытия пола. Ковролин | м2 | 220 |
| 28 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 | м2 покрытия | 220 |
| 29 | Профиль накладной (порог). Устройство | м | 250 |
| 31 | Разборка покрытия пола. Ковролин | м2 | 175 |
| 32 | Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 | м2 покрытия | 175 |
| 33 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 300 |
| 34 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 300 |
| 35 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 11 |
| 36 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 3 |
| 37 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 11 |
| 38 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка. | м2 | 11 |
| 39 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 10,5 |
| 40 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 10,5 |
| 41 | Проемы оконные и дверные. Замена элементов стеклопрофилита | м2 | 16,43 |
| 42 | Ручка для окон | шт | 6 |
| 43 | Защита блокиратор для окон | шт | 6 |
| 44 | Сэндвич панели из ПВХ | м2 | 10,5 |
| 45 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | м2 | 4,8 |
| 46 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 12 |
| 47 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм | м | 12 |
| 48 | Наличники. Снятие | м | 25,6 |
| 49 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 10,71 |
| 50 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 5 |
| 51 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 10,71 |
| 52 | Двери в комплекте 21-9. По прайсу .Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 3 |
| 53 | Двери в комплекте 21-12. По прайсу .Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 2 |
| 54 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 16 |
| 55 | Светильник. Монтаж в подвесных потолках | шт. | 16 |
| 56 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65. По прайсу | шт. | 16 |
| 57 | Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 | м борозд | 80 |
| 58 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | 80 |
| 59 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0816 |
| 60 | Проектор. Демонтаж | шт. | 1 |
| 61 | Проектор. Установка | шт. | 1 |
| 62 | Проектор. По прайсу | шт | 1 |
| 63 | Лазерные установки. Демонтаж | шт. | 1 |
| 64 | Лазерные установки. Установка | шт. | 1 |
| 65 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования | шт. | 1 |
| 66 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 4 |
| 67 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М | шт. | 4 |
| 68 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 6 |
| 69 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 6 |
| 70 | Выключатели, розетки. Смена | шт. | 12 |
| 71 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 12 |
| 72 | Решетки вентиляционные. Смена | шт | 20 |
| 73 | Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм | шт. | 20 |
|  | Раздел 3. Замена окон 1 этажа правое крыло |  |  |
| 74 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 72 |
| 75 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 28 |
| 76 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 72 |
| 77 | Защита блокиратор для окон | шт | 28 |
| 78 | Сэндвич панели из ПВХ 100 мм белого цвета | м | 127,5 |
| 79 | Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие | м2 | 27,78 |
| 80 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 27,78 |
| 81 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм | м | 27,78 |
|  | Раздел 4. Текущий ремонт учебных кабинетов |  |  |
| 82 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 3836 |
| 83 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 3816 |
| 84 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 20 |
| 85 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 3620 |
| 86 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /30% от всей площади/ | м2 стяжки | 1086 |
| 87 | Покрытия из линолеума. Устройство | м2 покрытия | 4208 |
| 88 | Линолеум согласно прайсу.Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 4376,32 |
| 89 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 652,3 |
| 90 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 588,1 |
| 91 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 64,3 |
| 92 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм.Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 65,586 |
|  | Раздел 5. Электромонтажные работы в учебных кабинетах |  |  |
| 93 | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж | шт. | 90 |
| 94 | Светильник. Монтаж | шт. | 90 |
| 95 | Светильник светодиодный, панель 72W, призма 6900 ЛМ (универсал). Согласно прайсу. | шт | 90 |
|  | Раздел 6. Административный корпус |  |  |
| 96 | Полы из щитового паркета /из ламината/. Разборка покрытия | м2 | 200 |
| 97 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /30% от всей площади/ | м2 стяжки | 200 |
| 98 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 покрытия | 200 |
| 99 | Ламинат согласно прайсу.Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 208 |
| 100 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 256 |
| 101 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 68,4 |
| 102 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм /30% от всей площади/ | м2 стяжки | 68,4 |
| 103 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 68,4 |
| 104 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм.Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | м2 | 69,768 |
|  | Раздел 7. Замена дверей в учебных кабинетах |  |  |
| 105 | Наличники. Снятие | м | 414,9 |
| 106 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 169,74 |
| 107 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 81 |
| 108 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 169,74 |
| 109 | Двери в комплекте 21-12.Согласно прайсу.Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | шт | 41 |
| 110 | Двери в комплекте 21-9, 21-8, 21-7.Согласно прайсу.Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | шт | 40 |
| 111 | Умывальники и раковины. Демонтаж | прибор | 51 |
| 112 | Умывальники. Установка | комплект | 51 |
| 113 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм.Согласно прайсу.Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | комплект | 51 |
| 114 | Тумба под умывальник | комплект | 51 |
| 115 | Смесители. Установка /49 % от общего обьема/ | шт. | 25 |
| 116 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором.Согласно прайсу.Цвет дизайн по согласованию с заказчиком. | шт. | 25 |
| 117 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 25 |
| 118 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | м подводок | 50 |
|  | Раздел 8. Ремонт окон в учебных кабинетах |  |  |
| 119 | Проемы оконные. Регулировка и ремонт металлопластиковых окон.Замена уплотнительной резины, замена фурнитуры (шпингалет, навесы ручки). | м2 | 561 |
| 120 | Защита блокиратор для окон | шт | 200 |
| 121 | Доски подоконные пвх в зданиях каменных. Снятие | м2 | 216 |
| 122 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 360 |
| 123 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм | м | 360 |
| 124 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 345,8 |
| 125 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 345,8 |
|  | Раздел 9. Колонны атриума |  |  |
| 126 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 115,2 |
| 127 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 115,2 |
| 128 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 115,2 |
|  | Раздел 10. Разные работы |  |  |
| 129 | Очистка помещения от строительного мусора. |  |  |

Примечание* все виды работ, а также цвета материалов согласовываются с Заказчиком

РАЗДЕЛ 3. Прочие характеристики:

Потенциальный поставщик должен иметь специальную технику для доставки и разгрузки строительных материалов, оборудования и вывоза строительного мусора

Текущий ремонт должен быть проведен качественно и своевременно. Все поставляемые строительные материалы должны быть согласованы с Заказчиком. На все поставляемые материалы и оборудование, предоставляются сертификаты соответствия.

Работы выполнять строго с соблюдением специальной одежды и техникой безопасности на рабочем месте.

Материалы и оборудование, используемые при производстве работ Потенциальным поставщиком, должны быть:

- надлежащего (высокого) качества;

- отвечать санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим ГОСТам, требованиям, нормам и правилам Республики Казахстан.

Доставка строительных материалов на территорию Заказчика производится силами Потенциального поставщика за свой счет.

После завершения работ Потенциальный поставщик должен оформить и согласовать с Заказчиком исполнительную документацию по выполненным работам.

Потенциальный поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

При производстве ремонтных работ необходимо соблюдение норм техники безопасности в соответствии со СН РК 1.04-26-2011 и 1.03-05-2017 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», соблюдение норм пожарной безопасности в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности».

Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами, а также нормативными актами РК, регламентирующими проектирование и строительство, а также соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Республики Казахстан.

Условия производства работ.

Потенциальный поставщик в течение 3-х календарных дней с момента заключения Договора представляет Заказчику на согласование график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ и сметный расчет стоимости работ по ремонту Объекта.

Потенциальный поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имущества Заказчика.

Потенциальный поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

Потенциальный поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работы в рамках Договора, на основании Договора с Потенциальным поставщиком.

Заказчик может провести испытание за счет Потенциального поставщика, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкцию дефектная, Потенциальный поставщик исправляет дефект работу или заменяет конструкцию за свой счет.

В течение гарантийного срока Потенциальный поставщик обязан по уведомлению Заказчика с момента получения уведомления в течение 5-ти рабочих дней прибыть на объект и устранить дефекты и недостатки по текущему ремонту за свой счет.

Потенциальный поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Потенциальным поставщиком материалов и оборудования, которое должны быть доставлены на объект.

После окончания ремонтных работ Потенциальный поставщик обязуется организовать послеуборочные работы (мойка, очистка) и вывоз мусора. Выполнение работ, их качество и сроки текущего ремонта должны соответствовать требованиям СНиП РК.

Потенциальный поставщик должен обеспечить качественный и количественный состав штата работников необходимый для выполнения всего объема работ в период действия Договора.

Потенциальный поставщик должен иметь журнал производства работ, журнал входного контроля материалов, журнал по техники безопасности введения работ.

При выполнении скрытых работ, Потенциальный поставщик обязан приглашать на место производства работ представителей Заказчика, и все вопросы, возникшие в ходе производства работ согласовывать с Заказчиком.

Потенциальный поставщик несет ответственность за жизнь и здоровье своих работников, в течении действия Договора.

Заказчик не имеет возможности предоставить жилье и питание работникам Потенциального поставщика.

Заказчик: НАО «Республиканская физико-математическая школа».

Источник финансирования: государственные инвестиции.

Основные исходные данные:

- дефектный акт 2022 года;

- договор финансирования за №128 от 23 августа 2021г.;

- сметный расчет.

Место размещения объекта: Филиал НАО «Республиканская физико-математическая школа» в городе Нур-Султан. г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Туркестан 2/1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Потенциальный поставщик может ознакомится с основными исходными данными у организатора тендера Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая школа» Адрес: 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, проспект Мәңгілік ел, здание 55/23, кабинет 131.

Приложение № 3

к Тендерной документации

Заявка на участие в тендере

(для физического лица)

| Кому |  |
| --- | --- |
|  | (указывается наименование организатора закупок) |
| От кого |  |
|  | (указывается наименование потенциального поставщика) |

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Индивидуальный идентификационный номер |  |
| Адрес прописки физического лица - потенциального поставщика |  |
| Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика |  |
| Банковские реквизиты физического лица - потенциального поставщика (БИК, ИИК, наименование банка) |  |
| Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) физического лица - потенциального поставщика |  |

2. __________ (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера (указать полное наименование тендера, №№ лота(ов)) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору закупок и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг, соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вскрытия.

5. В случае признания нашей тендерной заявки выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую 3 (три) процента от общей суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в тендерной документации).

6. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

| (Фамилия И.О.) физического лица – потенциального поставщика |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
| Дата заполнения___________________ |  | М.П.(при наличии) |

Приложение №4

к Тендерной документации

Заявка на участие в тендере

(для юридических лиц)

| Кому |  |
| --- | --- |
|  | (указывается наименование организатора закупок) |
| От кого |  |
|  | (указывается наименование потенциального поставщика) |

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Полное наименование юридического лица - потенциального поставщика (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) или справки о государственной регистрации (перерегистрации)) |  |
| --- | --- |
| Бизнес идентификационный номер |  |
| Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные телефоны потенциального поставщика |  |
| Банковские реквизиты потенциального поставщика (ИИК, БИК, наименование банка) |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. ___________________ (указывается полное наименование юридического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера (указать полное наименование тендера, №№ лота(ов)) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору закупок и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках оказываемых услуг, соблюдении им авторских и смежных прав, а также иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Настоящая тендерная заявка действует в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вскрытия.

5. В случае признания нашей тендерной заявки выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую 3 (три) процента от общей суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в тендерной документации).

6. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

| (должность, первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика) |  |  |  | (подпись) |  |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | М.П. (при ее наличии) |  |  |  |
| Дата заполнения |  |  |  |

Приложение № 5

к Тендерной документации

Сведения о квалификации

1. Наименование и организационно-правовая форма потенциального поставщика

2. Ежегодный объем аналогичных закупаемых на тендере поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, потенциальным поставщиком в течение последних десяти лет (при его наличии):

| Наименование товаров, работ, услуг | Наименование заказчиков | Место и год поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Стоимость договора, тенге (может не заполняться) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Наличие у потенциального поставщика оборудования (строительных машин, механизмов и т.д.), используемые в данном тендере (лоте). Потенциальный поставщик должен ответить на все вопросы, перечисленные в таблице ниже:

| Номер* лота | Наименование и вид оборудования, | Количество имеющихся единиц | Год выпуска | Собственное, (арендованное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Квалификация и опыт работников, которых потенциальный поставщик считает необходимыми для исполнения обязательств по данному тендеру (лоту). Потенциальный поставщик должен ответить на все вопросы, перечисленные в таблице ниже:

| Номер* лота | Должность | Ф.И.О. | Образование по диплому или другому документу об образовании | Опыт работы на аналогичных поставках товара, выполнение работ, оказания услуг (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Сведения о наличии либо отсутствии у потенциального поставщика сертифицированной системы менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов:

| № п/п | Номер сертификата | Срок действия | Область (сфера) сертификации | Наименование организаций, осуществивших выдачу соответствующих сертификатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |  |
|  |  | (при ее наличии) |  |  |

* - может не заполняться, в случае если в тендерной документации не предусмотрены лоты.

Приложение №6

к Тендерной документации

Тендерное ценовое предложение*

потенциального поставщика

наименование потенциального поставщика

наименование лота

| № п/п | Содержание | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Единица измерения |  |
| 2 | Цена за единицу (в тенге) без учета НДС |  |
| 3 | Количество |  |
| 4 | Общая сумма (в тенге) без учета НДС, включая все расходы потенциального поставщика (транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей и обязательных запасных частей, коммунальные услуги, другие расходы) |  |
| 5** | Общая сумма (в тенге) с учетом НДС, включая все расходы потенциального поставщика (транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей и обязательных запасных частей, коммунальные услуги, другие расходы) |  |

Потенциальный поставщик является/не является (указать нужное) плательщиком НДС.

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации.

| (должность) |  |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М.П. |  |  |
|  |  |  | (при ее наличии) |  |  |

Примечание:

* 	- заполняется отдельно на каждый лот;

** - данная строка заполняется, если потенциальный поставщик является

плательщиком НДС.

Приложение №7

к Тендерной документации

Банковская гарантия

Наименование банка ________________________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты организатора закупок)

Гарантийное обязательство №_______

| __________________________ | «__»________ _____________ г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что ________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в тендере по закупке ___________________________________________________________________________________

(наименование тендера)

и готов осуществить поставку товара (выполнить работу, оказать услугу) на общую сумму _____________ тенге.

(прописью)

Тендерной документацией от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванного тендера предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ________________________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную ______________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

- отозвал либо изменил и (или) дополнил свою тендерную заявку после истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

- признанный победителем тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

- заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные тендерной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о закупках;

- признанный участником тендера не представил в установленный срок либо отозвал свое тендерное ценовое предложение.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _________________. Если срок действия заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

(В лице первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя и главного бухгалтера банка)

Приложение №8

к тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения договора о закупках)

Наименование банка: ____________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому: ______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство №___________

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что __________________________________,

(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)_______________________________________________________________

(описание товаров, работ или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму _________ тенге, настоящим _________________________________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную______________________________________  ________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гарантов | Дата и адрес |
| --- | --- |

(В лице первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя и главного бухгалтера банка.

Приложение № 9

к Тендерной документации

Сведения о субподрядчиках при выполнении работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на тендере, а также виды работ, услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям)

(указать полное наименование тендера (лота))

| N п\п | Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. соисполнителя, являющегося физическим лицом | Бизнес- или индивидуальный идентификационный номер субподрядчика (соисполнителя), его полный юридический и почтовый адрес, контактный телефон | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в денежном выражении |  | Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с Технической спецификацией в процентном выражении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по данному соисполнителю |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Всего по данному соисполнителю |  |  |  |  | тенге |  | % объема |
| Итого по всем соисполнителям |  |  |  |  | тенге |  | % объема |

Настоящим субподрядчик (соисполнитель) потенциального поставщика, подающего тендерную заявку (указать полное наименование тендера (лот)) выражают свою осведомленность об условиях участия в закупках способом тендера (указать полное наименование тендера (лота)) и принимают на себя ответственность за нарушения требований предусмотренных тендерной документацией в части касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика.

| Наименование субподрядчика (соисполнителя) - юридического лица либо Ф.И.О. соисполнителя, являющегося физическим лицом | Ф.И.О. уполномоченного представителя субподрядчика (соисполнителя) | Подпись и печать (при ее наличии) субподрядчика (соисполнителя) |
| --- | --- | --- |

Объем работ (услуг), передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) не должен превышать двух третей от общего объема работ либо услуг

| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |  |
|  |  | (при ее наличии) |  |  |

Приложение № 10

к тендерной документации

ДОГОВОР № __

О ЗАКУПКАХ РАБОТ

г.Нур-Султан                                                                                   «___» ____________ 2022 г.

Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая школа», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и

____________ «____________», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующей на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,  в соответствии с подпунктом __) пункта __ Правилам закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и организациями Интеллектуальных школ, утвержденными протоколом Попечительского совета от 9 декабря 2017 года № 6 (далее - Правила закупок) и ________________ о проведении закупок способом __________, заключили настоящий Договор о закупках работ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика произвести работы текущий ремонт спального корпуса-интерната филиала некоммерческого акционерного общества «Республиканская физико-математическая школа» в городе Алматы (далее – Работа) и сдать их результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их стоимость (уплатить цену работы). Задание Заказчика указано в Технической спецификации и в сметной документации, являющихся Приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

1.2. Работы выполняются за риск Подрядчика. Работы выполняются иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Работы считаются выполненными после подписания Акта приема выполненных работ Сторонами или их уполномоченными представителями.

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов до наступления срока сдачи Подрядчиком обусловленной договором Работы несёт Подрядчик.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ составляет 70 (Семидесяти) календарных дней, исчисляемых со дня заключения настоящего Договора.

2.2. В случае возникновения необходимости внесения в ходе выполнения Работ каких-либо изменений в продолжительность производства работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме заблаговременно путем заключения дополнительного соглашения о пересмотре сроков выполнения Работ.

- СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.	Общая сумма настоящего Договора составляет _____________________ (________________________) тенге (далее – Цена Договора), с/без учетом/а НДС и других расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, Подрядчик несет обязательства по оплате налогов и других платежей в бюджет, действующих на территории Республики Казахстан.

3.2. Оплату по Договору производится в следующем порядке:

3.2.1. Оплата производится по фактически выполненным объемам работы путем перечисления на расчетный счет Подрядчика. Подрядчик должен использовать выплаченную сумму только для выполнения работ по настоящему Договору.

3.2.2. Платежи производятся за фактически выполненные объемы работ в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами соответствующей справки стоимости выполненных работ по форме № 3КС, акт выполненных работ (оказанных услуг) форма Р-1 и акта приемки выполненных работ по форме 2В.

3.3. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.4. Документы, предшествующие оплате:

- справки стоимости выполненных работ по форме № 3КС;

- акт выполненных работ (оказанных услуг) форма Р-1;

- акты выполненных работ 2В и 3КС;

- счет на оплату, счет-фактура, выставленные на реквизиты Заказчика.

3.5. Из суммы выполненных Подрядчиком Работ Заказчик удерживает 5% (пять) процентов стоимости выполненных Работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех Работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата) в следующем порядке:

2% из удерживаемых 5% оплачивается Подрядчику после устранения всех замечаний по выполненным Работам и подписания Акта рабочей комиссии;

оставшиеся 3% оплачивается после истечения гарантийного срока, если к этому сроку не будет никаких претензий от Заказчика по условиям настоящего Договора, при наличии претензии от Заказчика, данное обеспечение будет удержано в полном объеме без акцептного порядка.

3.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению дефектов.

3.7. Взаимозачет по обязательствам в рамках настоящего Договора производится путем подписания акта взаимозачета. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика трехстороннего акта взаимозачета, подписать его и направить Заказчику.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

4.1. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора о закупках вносит обеспечение исполнения договора о закупках в размере 3% (трех) процентов от общей суммы договора о закупках. Обеспечение исполнения настоящего Договора о закупках вносится Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним настоящего Договору о закупках. В случае если Подрядчик в сроки, установленные настоящим пунктом, не представил Заказчику подписанный настоящего Договор о закупках или, заключив настоящий Договор, не внес обеспечение исполнения настоящего Договора, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения настоящего Договора о закупках и вносится в Единый реестр недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков).

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения настоящего Договора о закупках по итогам тендера, организатор закупки удерживает внесенное им обеспечение тендерной заявки.

4.2. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения настоящего Договора о закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика, указанного в разделе 17 настоящего Договора;

2) банковская гарантия, по форме согласно тендерной документации.

4.3. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора о закупках Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору о закупках.

4.4. Обеспечение исполнения договора о закупках не возвращается Подрядчику в случаях:

1) расторжения настоящего Договора о закупках в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по настоящему Договору о закупках и неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом, либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4.5. В случае если банк отказался быть гарантом по представленной банковской гарантии и/или отказался брать на себя обязательства выплаты по требованию Заказчика обеспечение исполнения настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения соответствующего требования уплатить Заказчику штраф в размере суммы указанного обеспечения исполнения настоящего Договора. Основанием для выставления такого требования может служить письмо соответствующего банка второго уровня об отказе в выплате и/или о признании банком недействительной представленную Подрядчиком банковскую гарантию.

4.6. Кроме удержания внесенного гарантийного обеспечения, Подрядчик подлежит включению в единый Реестр недобросовестных поставщиков Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальной школы».

5. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР О ЗАКУПКАХ

5.1. Внесение изменений в заключенный настоящий Договор о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы настоящего Договора о закупках, если в процессе исполнения настоящего Договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения настоящего Договора, если в сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы настоящего Договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном настоящего Договоре о закупках. Такое изменение заключенного настоящего Договора о закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в Плане закупок;

4) в части уменьшения или увеличения суммы настоящего Договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения настоящего Договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

5) изменения условий настоящего Договора по закупкам работ в части предоставления предоплаты под обеспечение на основании решения коллегиального исполнительного органа НАО;

6) в части изменения цены настоящего Договора о закупках в соответствии с утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, в соответствии с законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Республики Казахстан, при осуществлении комплексных работ;

7) в части увеличения сроков исполнения настоящего Договора о закупках при осуществлении строительных работ по причине неблагоприятных климатических (погодных) условий, препятствующих осуществлению работ, являющиеся предметом настоящего Договора о закупках, а также в связи с действиями заказчика и/или действиями других поставщиков заказчика на строительной площадке, создающих препятствия своевременному исполнению настоящего Договора о закупках. Обстоятельства увеличения сроков исполнения настоящего Договора о закупках, предусмотренные в настоящем подпункте, должны быть документально подтверждены до заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору о закупках.

8) не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех Работ, предусмотренных настоящим Договором в полном соответствии с утвержденной сметной документацией и строительными нормативами Республики Казахстан.

6.2. Подрядчик во время производства работ при необходимости обязан получить все необходимые согласования с местными исполнительными и уполномоченными органами.

6.3. При осуществлении работ Подрядчик обязан максимально применять высококачественные строительные материалы и оборудование, а также работы и услуги отечественных товаропроизводителей, при наличии выпуска соответствующей отечественной продукции, удовлетворяющей требованиям проектных решений, в целях реализации государственной программы импортозамещения в строительстве.

6.4. Все расходы, связанные с проведением лабораторных испытаний материалов и конструкций, несет Подрядчик в рамках Цены Договора по настоящему Договору.

6.5. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

6.6. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

6.7. Подрядчик полностью отвечает за обеспечение и соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности при производстве Работ на Объекте. При производстве строительно-монтажных работ Подрядчик обязан соблюдать нормы в соответствии со СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий», СП РК 3.02-111-2012 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства Свод Правил Республики Казахстан», СН РК 1.03-05-2017 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», соблюдение норм пожарной безопасности в соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», соблюдение СП РК 3.02-111-2012 «Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства Свод Правил Республики Казахстан». Также Подрядчик должен выполнять мероприятия по охране окружающей среды и соблюдением санитарных норм в соответствии с действующими нормативами Республики Казахстан.

6.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих часть работ в рамках настоящего Договора, на основании договора с Подрядчиком.

6.9. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

6.10. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по Договору, будут надлежащего качества и соответствовать техническим регламентам Республики Казахстан и Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 23890, что Работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям Строительных норм и правил. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов.

6.11. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик должен обеспечивать защиту всех выполненных работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

6.12. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

6.13. Подрядчик обязан провести обучение (инструктаж) технического персонала Заказчика в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя конкретного вида оборудования.

6.14. Подрядчик содержит территорию рабочего участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с территории участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

6.15. Подрядчик обязан восстановить покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инженерных коммуникаций и иных, в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных работ).

6.16. После завершения работ Подрядчик должен произвести работы по восстановлению поврежденных элементов благоустройства и очистке места работ от мусора с последующим его вывозом за пределы территории Объекта.

6.17. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения Работ на Объекте, имеет силу только в письменном виде.

6.18. Возместить Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями;

6.19. Передать Заказчику вместе с результатом Работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Договора, если это предусмотрено Договором или характер информации таков, что без нее невозможно использование результатов Работы для целей, указанных в Договоре;

6.20. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к месту проведения Работ для проверки хода и качества их исполнения.

6.21. Подрядчик обязан предоставить к актам выполненных работ исполнительную документацию (копии сертификатов соответствия, паспорта (при наличии), заверенные подписью и печатью Подрядчика, акты на скрытые работы, исполнительные схемы, по завершению работ акты испытания инженерных сетей).

6.22. Соблюдать пропускной режим на Объекте Заказчика.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Если Заказчик требует Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом существенные причины, Подрядчик обязан отстранить это лицо с Объекта в течение 36 (тридцать шесть) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением Работ по данному Договору.

7.2. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с СНиП) и/или не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) календарных дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока отказывается исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы, уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость устранения указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги и работы. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

7.3. Заказчик продлевает срок выполнения Работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством.

7.4. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу, оборудование или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и (или) заменяет конструкцию, материал. При этом расходы, связанные с испытанием и/или исправлением дефектов, заменой конструкций, материалов несет Подрядчик.

7.5. Заказчик имеет права требовать дополнительного испытания или проверку выполнения работ и качество используемых в Работе материалов, изделий и конструкций независимой лабораторией.

7.6. Заказчику предоставляется право самостоятельно производить испытание или проверку выполнение работ и качества, используемых в Работе материалов. О выявленных недостатках или дефектах Заказчик обязан сообщить Подрядчику.

7.7. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока их исправления.

7.8. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

7.9. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных настоящим Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании Работ.

7.10. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик назначает Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время. В случае расторжения настоящего Договора Заказчик поручает исправление Работы, третьему лицу, заключая с ним договор в установленном законом порядке.

7.11. Заказчик производит оплату Подрядчику за выполненные Работы по мере выполнения Работ при представлении Подрядчиком всех требуемых надлежаще оформленных отчетных документов.

7.12. Заказчик имеет право свободного доступа в любое время во временные строения Подрядчика, склады, на рабочую территорию и на производственные мощности вне территории для проведения любых необходимых инспекций.

7.13. Заказчик назначает на объект Работ своих уполномоченных представителей, которые от имени Заказчика в пределах своих полномочий будут осуществлять технический надзор и контроль над выполнением работ. При этом они обязаны производить проверку качества, объёмов выполненных работ, соответствие используемых материалов СНиПам, подписывать и принимать оформленные Акты выполненных работ на объекте Работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в строительных нормах и правилах Республики Казахстан.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не завершил Работы в срок, оговоренный настоящим Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках настоящего Договора вычитывает из цены настоящего Договора в виде неустойки сумму 0,01 % от общей цены Договора за каждый день просрочки.

8.3. Оплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязательств завершить Работы или от других обязательств и ответственности по настоящему Договору.

8.4. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим Договором, регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Сдача этапа Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ формы 2В, акта выполненных работ (оказанных услуг) форма Р-1 и справкой стоимости 3КС, который подписывается Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.

9.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком после фактического завершения всех Работ, предусмотренных Приложением №1 к Договору и получения письменного сообщения от Подрядчика о готовности к сдаче работ.

9.3. Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами окончательного Акта сдачи-приемки результата работ, при условии, что у Заказчика не будет никаких претензий по дефектам/недостаткам.

9.4. При мотивированном отказе Заказчика от приемки результата выполненных Работ по причине обнаруженных им дефектов/недостатков в работе составляется Акт о дефектах с указанием сроков их устранения. В этом случае, фактическое завершение Работ переносится до срока фактического устранения дефектов/недостатков.

9.5. В случае не устранения Подрядчиком указанных дефектов/недостатков в предусмотренный срок Заказчик вправе удержать стоимость работ, выполненных с дефектами/недостатками из сумм, выплачиваемых Подрядчику по настоящему Договору.

9.6. Подписание Акта выполненных работ, в которых были выявлены дефекты/недостатки, осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней с даты устранения всех дефектов/недостатков. Оплата таких работ осуществляется Заказчиком после подписания Акта выполненных работ.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ и соответствие выполненных работ требованиям Заказчика.

10.2. Гарантийный срок устанавливается в 24 (двадцать четыре) календарных месяцев после окончания Работ по настоящему Договору и передачи его по акту приема-передачи всех работ Заказчику.

10.3. Подрядчик гарантирует, что Работа будет выполнена надлежащим образом, без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации и нормативно правовым актам РК. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектной.

10.4. Дефекты и недостатки, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком собственными средствами и силами. При получении от Заказчика уведомления о выявлении дефектов и недостатков Подрядчик в течение 7 (семь) календарных дней с даты получения уведомления обязан направить своего представителя в установленный в письменном уведомлении срок для комиссионного обследования объекта Работ и составления Акта о дефектах.

10.5. В случае неявки и/или отказа Подрядчика от подписания Акта о дефектах и недостатках (иного документа, подтверждающего данное обстоятельство) Заказчик в одностороннем порядке подписывает Акт о дефектах с указанием о неявке и/или причин отказа Подрядчика от подписания. Данный Акт о дефектах имеет юридическую силу и является обязательным для Подрядчика.

10.6. Стороны пришли к соглашению, что в случае обнаружения дефектов и недостатков выполненных Подрядчиком Работ в период гарантийного срока, Заказчик вправе по своему усмотрению использовать сумму, необходимую для устранения дефектов и недостатков, из суммы 3% от стоимости выполненных работ Подрядчиком, удержанных в качестве гарантийного обеспечения исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, для устранения дефектов и недостатков на Объекте. При этом, если сумма необходимая для устранения дефектов и недостатков будет больше суммы удержанных в качестве гарантийного обеспечения исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, Подрядчик по письменному требованию Заказчика перечисляет недостающую сумму Заказчику в течение 10 банковских дней с даты получения такого требования.

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Заказчик может расторгнуть настоящий Договор до срока завершения Работ, указанного в настоящем Договоре, если Подрядчик допустил существенное нарушение условий Договора, путем направления письменного уведомления за 10 календарных дней до даты расторжения, с указанием причины расторжения.

11.2. Существенное нарушение условий настоящего Договора включает в себя следующее, но не ограничивается нижеперечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть настоящий Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения Графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 5 (пяти) рабочих дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями;

6) Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

11.3. Если настоящий Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

11.4. Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения настоящего Договора, оговаривается объем аннулированных работ настоящего Договора, а также дата вступления в силу расторжения настоящего Договора.

11.5. Когда настоящий Договор расторгается в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по настоящему Договору, на день расторжения.

11.6. Если настоящий Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта Работ и передачу его Заказчику.

11.7. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте Работ, а также временные сооружения и выполненные ремонтно-строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением настоящего Договора, если настоящий Договор расторгается по причине существенного нарушения условий настоящего Договора Подрядчиком.

11.8. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение настоящего Договора, Заказчик удостоверяет приостановку настоящего Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта Работ и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки объекта Работ и за работы, связанные с консервацией объекта Работ.

11.9. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по настоящему Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание государственными органами актов), при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли сторон и сделали невозможным исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему Договору.

12.3. Любая из сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты их возникновения информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. В противном случае такая сторона лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на основании неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.

12.4. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения настоящего Договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будет действовать эти обстоятельства.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора.

13.2. Договор действует до полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

13.3. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

14. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПЕРЕПИСКА

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, высылается в виде письма с последующим предоставлением оригинала по следующему адресу:

14.1.1. от Заказчика: Некоммерческое акционерное общество «Республиканская физико-математическая школа», тел.: +7-(___)-____-__-___. E-mail: nao@fizmat.kz, reception@fizmat.kz.

14.1.2. Подрядчик: ______________________________, тел. _______________________, электронный адрес: _________________________.

14.2. Стороны могут отправлять уведомления по электронной почте на соответствующий электронный адрес. Такое уведомление приравнивается к уведомлению в виде письма.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформляются в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

15.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не могут договориться, то спор разрешается в суде в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Заказчика.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

16.1. Приложение №1 «Техническая спецификация»;

16.2. Приложение № 2 «Каталог единичных договорных расценок»;

16.3. Приложение №3 «График производства работ»;

16.4. Приложение № 4 «Форма №3КС, Форма 2В, Форма Р-1» унифицированная;

Все приложения являются неотъемлемой частью Договора.

17. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| От «Заказчика»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |

Приложение №2

К договору о закупках работ

№_____________________

От «__»_______2022 года

Каталог единичных договорных расценок

| № | Название | Цена, тг. | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |

| От «Заказчика»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |

Приложение №3

К договору о закупках работ

№_____________________

От «__»_______2022 года

График производства работ

| Мероприятия по текущему ремонту здания | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
|  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От «Заказчика»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |

Приложение №4

К договору о закупках работ

№_____________________

От «__»_______2022 года

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование строительства и его адрес:

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за __________ 20___ года

| Код |  | Код |  | Договор |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  | Организационно-правовая форма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заказчика |  | подрядчика |  | номер |  | дата |  | наименован. |  |  | код |  | наименование |  |  | код |  |
| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | налог на добавленную стоимость |  | Всего к оплате |
|  | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС |  | в отчетном месяце (за____) без НДС |  | из графы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. |  | из них |  |  | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. |  | дополнительные затраты |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в отчетном месяце |  | по монтажу оборудования |  |  | на приобретение материалов |  | другие дополнительные расходы |  |  |  |
| А | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |

М.П. Заказчик ___________________________ 20___ года                                                            М.П. Подрядчик __________________________ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)                                                                                                              (должность ф., и., о., подпись)

| Утверждена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приказом Председателя Агентства |  |  |  |  |  |
| Республики Казахстан по делам строительства и |  |  |  |  |  |
| жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| от 2 мая 2012 года № 170 |  |  |  |  |  |
| Форма акта приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |
| Подрядчик: |
| Наименование строительства и его адрес: |
| АКТ |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |
| за _______ 20__ года |  |  |  |  |  |
| на ________ работы |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расценка на единицу выполненных работ, тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего заработная плата, тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________ _____________ |  |  |  |  |  |
| _________________ _____________ |  |  |  |  |  |
| _________________ _____________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу Министра финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 20 декабря 2012 года № 562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма Р-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | полное наименование, адрес, данные о средствах связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | полное наименование, адрес, данные о средствах связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Договор (контракт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер по порядку |  |  |  |  | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата выполнения работ (оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  | Выполнено работ (оказано услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цена за единицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование, количество, стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (их) наличии) на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | страниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал (Исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принял (Заказчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата подписания (принятия) работ (услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __.__.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |